# Sprint Review 1

Alle PB Items die für diesen Sprint geplant waren, wurden implementiert. Ziel des ersten Sprints war es, den Grundaufbau der Webseite zu erstellen. Dazu gehören das Layout und das Design der Seite, sowie eine Startseite, auf welcher eine Auflistung aller vorhandenen Biere zu sehen ist. Ausserdem wurde auch eine Login-Funktion implementiert, welche später dazu verwendet werden wird, neue Biere hinzufügen zu können. Auch die Datenbank wurde bereits vorbereitet, damit in einem späteren Schritt Bilder den Bieren hinzugefügt werden können.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Priorität | Titel | Zugeteilt | Estimate | Status |
| 9 | 1 | MVC Projekt anlegen | Huber | 1 | Done |
| 10 | 1 | Datenmodell erstellen | Huber | 2 | Done |
| 12 | 2 | Login | Dahinden | 3 | Done |
| 13 | 3 | CSS / Layout | Steiner | 5 | Done |
| 14 | 1 | Bierliste anzeigen | Frank | 3 | Done |
| 16 | 2 | Bierdaten hinzufügen | Frank | 3 | Done |

Die Implementation ist grundsätzlich ohne grössere Probleme abgelaufen. Lediglich mit dem Versionsverwaltungssystem Git ist ein Problem aufgetreten. Nach einem Merge war die Visual Studio Solution korrupt. Diesen Commit mussten wir rückgängig machen und den Merge noch einmal sauber durchführen, danach funktionierte wieder alles einwandfrei. Sprint 1 konnte somit pünktlich abgeschlossen werden.

## Offene PB Items für Sprint 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Titel | Status |
| 18 | Logout Funktion | Open |
| 19 | Design Listen und Formulare | Open |
| 20 | Bewertungsfunktionalität | Open |
| 21 | Bier hinzufügen | Open |

# Sprint Review 2

Alle PB Items wurden erfolgreich implementiert. Ziel von Sprint 2 war es, die Grundlegenden Funktionalitäten der Webseite zu implementieren. Ein eingeloggter Benutzer soll neue Biersorten einfügen können, wobei neu auch die Möglichkeit besteht, die Biere zu bewerten. Auch eine Logout Funktion wurde erstellt. Für diese neuen Funktionalitäten waren auch einige Designanpassungen notwendig.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Priorität | Titel | Zugeteilt | Estimate | Status |
| 21 | 1 | Bier hinzufügen | Frank | 5 | Done |
| 18 | 2 | Logout Funktion | Dahinden | 1 | Done |
| 20 | 2 | Bewertungsfunktionalität | Huber | 5 | Done |
| 19 | 3 | Design Listen und Formulare | Steiner | 5 | Done |

Der Sprint 2 konnte ohne grössere Vorkommnisse pünktlich abgeschlossen werden. Da dies der letzte Sprint war, wurde die Planung für Sprint 3 nicht mehr erstellt.