# Sprint Review 1

Alle PB Items die für diesen Sprint geplant waren, wurden implementiert.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Priorität | Titel | Zugeteilt | Estimate | Status |
| 9 | 1 | MVC Projekt anlegen | Huber | 1 | Done |
| 10 | 1 | Datenmodell erstellen | Huber | 2 | Done |
| 12 | 2 | Login | Dahinden | 3 | Done |
| 13 | 3 | CSS / Layout | Steiner | 5 | Done |
| 14 | 1 | Bierliste anzeigen | Frank | 3 | Done |

Die Implementation ist ohne Probleme abgelaufen. Jedoch ist ein Problem mit dem Versionsverwaltungssystem Git aufgetreten. Nach einem Merge war die Visual Studio Solution korrupt. Dieser Commit mussten wir rückgängig machen und den Merge noch einmal sauber durchführen.

Offene PB Items

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Titel | Status |
| 16 | Bierdaten hinzufügen | Open |
| 18 | Logout Funktion | Open |
| 19 | Design Listen und Formulare | Open |
| 20 | Bewertungsfunktionalität | Open |
| 21 | Bier hinzufügen | Open |

# Sprint Review 2

Alle PB Items wurden erfolgreich implementiert.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Priorität | Titel | Zugeteilt | Estimate | Status |
| 21 | 1 | Bier hinzufügen | Frank | 5 | Done |
| 16 | 2 | Bierdaten hinzufügen |  | 3 | Done |
| 18 | 2 | Logout Funktion | Dahinden | 1 | Done |
| 20 | 2 | Bewertungsfunktionalität | Huber | 5 | Done |
| 19 | 3 | Design Listen und Formulare | Steiner | 5 | Done |

Es sind keine Probleme aufgetreten.